# Журнал запуска AI-экосистемы Sadykhan Group

Обновлено Oct 17, 2026 · @Akbala

## Что я создаю

Я создаю AI-систему внутреннего контроля и аудита Sadykhan Group. ИИ-аудиторы проверяют процессы розницы, опта, e-commerce, финансов, бухгалтерии, закупок, склада, качества, HR и IT.

Они находят нарушения, собирают доказательства, ставят задачи ответственным в Bitrix24 и контролируют исполнение. Окончательные решения принимают люди.

Сейчас система работает в демо-режиме. Моя цель — перевести её в пилот на реальных данных компании.

## Что уже готово

- Портал системы: центр контроля, кейсы, согласования, журнал действий, реестр ИИ-аудиторов.

- Архитектура системы, паспорта компетенций ИИ-аудиторов, трёхуровневая проверка выводов.

- Карта IT-систем компании (шаг 1).

## Ход запуска

| Шаг | Что я делаю | Что мне нужно | От кого | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составляю карту IT-систем компании | Описание систем | IT | Готово |
| 2 | Размещаю систему на сервере компании | Решение: свой сервер или облако Яндекса (данные — в Казахстане); сервер Linux (4 ядра, 8–16 ГБ памяти, 100 ГБ диска); база данных PostgreSQL; ежедневные резервные копии; адрес audit.sadykhan.kz; технический ответственный | IT | Запрошено |
| 3 | Подключаю Bitrix24 | Служебный пользователь «AI Audit Sadykhan Group»; группа «AI Audit — пилот»; вебхук с правами только на задачи, сотрудников и структуру компании. Ключ IT вносит сразу на сервер | Администратор Bitrix24 | Ожидает предыдущего шага |
| — | Параллельно готовлю систему к установке: сохранение кейсов и согласований, вход по учётным записям, логика аудиторов | — | Разработка | В работе |

## Следующие шаги

| Шаг | Что мне понадобится | От кого |
| --- | --- | --- |
| 4 | Справочники: аптеки, склады, подразделения, ответственные; матрица ответственности | HR, директора направлений |
| 5 | Доступ к 1С только на чтение (Розница, УТ, Бухгалтерия, ЗУП) | Программист 1С |
| 6 | Доступ к данным ОФД | Главный бухгалтер |
| 7 | Доступ к данным Kaspi, Glovo, Яндекс, Aurma | Руководитель e-commerce |
| 8 | Внутренние регламенты и утверждённые контрольные пороги | Владельцы процессов |
| 9 | Заключение юриста по персональным данным | Юрист |

## Что мне нужно уточнить позже

- Какая кассовая программа стоит в аптеках.

- Как заказы Kaspi, Glovo, Яндекс и Aurma попадают в 1С.

- Какая ERP внедряется и в какие сроки — от этого зависит, как подключать 1С.

- Адрес нашего Bitrix24 и кто его администратор.

## Правило безопасности

Пароли, ключи и ссылки доступа я не пересылаю в переписке. IT вносит их сам напрямую на сервер.

## Ответы IT по шагу 1

| Тема | Ответ |
| --- | --- |
| 1С | Розница, Управление торговлей, Бухгалтерия, ЗУП — отдельные базы; идёт проект единой ERP |
| Где работает 1С | Собственные локальные серверы |
| Поддержка 1С | Штатный программист |
| Bitrix24 | Облачная версия |
| Кассы | Через ОФД; кассовая программа уточняется |
| Продажи в 1С | Сразу после операции |
| Онлайн-каналы | Kaspi, Glovo, Яндекс, Aurma |
| Инфраструктура | Свои серверы и облако Яндекса |